00 — خارطة الطريق

البورتفوليو الشخصي (EN / AR / TR)

المبدأ الحاكم

SEO قيد معماري، وليس مرحلة مستقلة.

كل جانب متعلق بـ SEO يدخل أولًا كمتطلب في وثيقة SRS، ثم يتحول إلى قرار معماري في وثيقة Information Architecture (IA)، ثم يُفرض كجزء من Definition of Done الذي يحدد إمكانية إغلاق كل Sprint. لا يوجد «Sprint للـSEO».

النطاق

أربع صفحات: Home وAbout وProjects وContact، بثلاث لغات، أي 12 مسارًا. لا توجد مدونة ولا CMS، ولا تُضاف ميزات خارج هذه القائمة دون تغيير صريح في نطاق المشروع.

التقنيات

Next.js (App Router) · TypeScript (strict) · next-intl · Vercel + custom domain

الوثائق

| # | الوثيقة | الملف | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مقترح المشروع | 01-project-proposal.md | مسودة v2 |
| 2 | خطة المحتوى والكلمات المفتاحية | 02-keyword-plan.md | مسودة v2 |
| 3 | قائمة الميزات | 03-feature-list.md | مسودة |
| 4 | وثيقة SRS | 04-srs.md | مسودة |
| 5 | معمارية المعلومات وخريطة URLs | 05-ia-url-map.md | مسودة |
| 6 | Mockups | 06-mockups.md | مسودة |
| 7 | معايير المستودع | 07-repo-standards.md | مسودة |
| 8 | خطط الـSprints | 08-sprint-plans.md | مسودة |
| 9 | خطة CI/CD | 09-cicd.md | مسودة |

تم استبعاد Gantt Chart عمدًا، واستُبدل بالوثيقة 05 وخطط الـSprints.

السبرنتات

ثلاثة Sprints، مدة كل واحد أسبوعان. لا يُغلق أي Sprint حتى يجتاز بوابة SEO الخاصة به.

| Sprint | المخرجات | بوابة SEO / Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| S1 — الأساس | إعداد Next.js، i18n، RTL، الهيكل العام، ووحدة SEO مركزية | المسارات للغات الثلاث تعمل · hreflang متبادل + x-default · lang/dir صحيحان · توليد sitemap.ts وrobots.ts · Lighthouse SEO = 100 |
| S2 — المحتوى | 4 صفحات × 3 لغات، والربط الداخلي | Metadata فريدة لكل المسارات الـ12 · canonical مطلق صحيح · JSON-LD يجتاز Rich Results Test · أبعاد الصور محددة ولا CLS · ترتيب عناوين صحيح |
| S3 — التشديد | الأداء، إمكانية الوصول، والنشر | CWV ضمن الميزانية على الهاتف · axe بلا مخالفات · تنقل كامل بلوحة المفاتيح · OG images تعمل · Search Console موثّق والـsitemap مُرسل |

أول يومين إلى ثلاثة أيام من S1 عبارة عن Spike لإثبات أن next-intl + App Router + RTL تعمل معًا قبل البناء عليها.

الميزانيات — معايير قبول وليست طموحات

• LCP < 2.5s · CLS < 0.1 · INP < 200ms (هاتف مع throttling)

• Lighthouse: SEO 100 · Accessibility 95 · Performance 90

• WCAG 2.1 AA