01 — مقترح المشروع

المشروع: موقع بورتفوليو شخصي لزياد النهدي — Zeyad Alnahdi

المالك: Zeyad Alnahdi · zeyadalnahdii@gmail.com

التاريخ: 2026-09-21

الحالة: مسودة — بانتظار تأكيد المالك على القسم §7

# 1. الغرض

موقع شخصي بثلاث لغات (EN / AR / TR) يجعل زياد النهدي سهل العثور عليه وموثوقًا أمام ثلاث فئات مختلفة من الجمهور، ويحوّل هذا الظهور إلى استفسارات للعمل الحر وفرص وظيفية.

الموقع صغير عن قصد: أربع صفحات، بلا مدونة وبلا CMS. ميزته التنافسية هي جودة التنفيذ التقني — الظهور في البحث، الأداء، إمكانية الوصول، والتنفيذ الصحيح للغات الثلاث — وليس حجم المحتوى. وبالنسبة لمطور Backend، فالموقع نفسه نموذج عمل.

# 2. التموضع

الهوية الأساسية: مطور Backend وتطبيقات سطح المكتب.

التقنيات الأساسية: C# · ASP.NET Core · .NET · SQL Server / PostgreSQL · Clean Architecture · Python/FastAPI · TypeScript/Next.js · Docker

قاعدة الإثبات: هذا التموضع ليس طموحًا غير مثبت؛ بل تدعمه منظومة ASP.NET Core من أربع طبقات مع RAG pipeline تم التحقق منه (§7.1)، وتطبيق سطح مكتب من ثلاث طبقات يعمل فوق 37 stored procedures (§7.2). وظيفة الموقع هي جعل هذا الدليل واضحًا بسرعة، لا ادعاء أكثر مما هو موجود.

عامل التميّز: تُستخدم شهادة علم النفس كقدرة إضافية، وليس كسردية تغيير مسار مهني. الصياغة المقترحة:

«يبني البرمجيات بفهم مُدرَّب لكيفية تصرف الناس فعليًا — ويطبّق ذلك على وضوح الواجهات، ومعالجة الأخطاء، ونمذجة البيانات بما يتوافق مع طريقة تفكير المستخدمين بدلًا من أن تتشكل فقط وفق بنية قواعد البيانات.»

يُذكر هذا مرة واحدة وبصورة عملية في About. ولا يكون العنوان الرئيسي في Home، ولا يُصاغ على أنه «غيّرت مساري المهني». العنوان الرئيسي هو الجانب الهندسي.

# 3. الجمهور واستراتيجية اللغات

| الجمهور | اللغة | النية | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| مسؤولو التوظيف عن بُعد والعملاء الدوليون | الإنجليزية | backend developer و.NET developer + مراجعة البورتفوليو | 1 |
| أصحاب العمل والوكالات التركية (أنقرة / أق سراي) | التركية | التوظيف المحلي، yazılım geliştirici | 2 |
| عملاء العمل الحر الناطقون بالعربية | العربية | العمل القائم على المشاريع وأنظمة سطح المكتب | 3 |

القرار: en هي اللغة الافتراضية. تخدم أوسع جمهور، وهي اللغة التي يستخدمها مسؤولو التوظيف في المراجعة، وهي اللغة التي يكتب بها المالك بطلاقة أكبر. التركية والعربية لغتان أساسيتان وليستا ترجمتين ثانويتين، ولكل منهما كلمات مفتاحية تُبحث بصورة مستقلة (راجع 02-keyword-plan.md).

لا توجد إعادة توجيه حسب IP. يتم اختيار اللغة عبر مسار URL ومبدّل لغة صريح.

# 4. الأهداف — قابلة للقياس

| # | الهدف | المقياس | القيمة المستهدفة |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | امتلاك استعلام الاسم | الترتيب لعبارتي Zeyad Alnahdi / زياد النهدي | المركز 1–3 خلال 60 يومًا |
| G2 | الفهرسة الكاملة | المسارات المفهرسة في Search Console | 12 / 12 خلال 30 يومًا |
| G3 | الجودة التقنية كدليل | Lighthouse (الهاتف) | SEO 100 · A11y 95 · Perf 90 |
| G4 | الأداء الميداني | Core Web Vitals | LCP < 2.5s · CLS < 0.1 · INP < 200ms |
| G5 | التحويل | إرسال نموذج التواصل + الرسائل المباشرة | يُتتبع من الإطلاق؛ بلا هدف في v1 |
| G6 | صحة اللغات الثلاث | أخطاء hreflang في Search Console | صفر |

G1–G4 بوابات. أما G5 فيُراقب ولا يوضع له هدف حتى تتوفر بيانات أساسية.

# 5. النطاق

داخل النطاق

• أربع صفحات — Home وAbout وProjects وContact — بثلاث لغات = 12 مسارًا.

• عرض مشروعين كبطاقات في صفحة Projects (دون مسارات مستقلة لكل مشروع في v1؛ راجع §7).

• نموذج تواصل، CV قابل للتنزيل لكل لغة، الوضع الداكن، ودعم RTL كامل للعربية.

• طبقة SEO تقنية كاملة تُنفذ منذ Sprint 1 ولا تُضاف لاحقًا بأثر رجعي.

خارج نطاق v1 — ويتطلب تغييرًا صريحًا في النطاق

• Blog، CMS، التعليقات، newsletter، لوحات analytics، أو i18n يتجاوز اللغات الثلاث.

# 6. القيود

• الدومين: لم يُشترَ بعد. يحجب تثبيت canonical URLs وhreflang وOG tags وSearch Console، لأنها تحتاج origin مطلقًا. مطلوب قبل إغلاق Sprint 1. المقترح: zeyadalnahdi.com. لاحظ أن البريد يحتوي على i مزدوجة ولا ينبغي نقل ذلك إلى الدومين.

• الاستضافة: Vercel + دومين مخصص.

• المحتوى: يحتاج المالك إلى مساعدة في إنتاج النصوص باللغات الثلاث. يجب أن يمر النص التركي بمراجعة من متحدث أصلي قبل السماح بفهرسته.

• رقم الهاتف: غير متوفر بعد؛ تم تأجيل WhatsApp. يجب أن تعمل صفحة Contact بصورة سليمة بدونه.

# 7. جرد البورتفوليو

تم التقييم مباشرة من المستودعات. جرى تقييم ai-autonomous-workspace على فرع dev، وهو متقدم بصورة كبيرة على main؛ لذلك فإن تقييمًا سابقًا اعتمد على main وحده قلل من حجم المشروع بصورة واضحة.

## 7.1 ai-autonomous-workspace — المشروع الرئيسي

الحالة: Sprints 0–2 مكتملة، وSprint 3 (Hardening) قيد التنفيذ. 598 ملفًا: 189 C#، و80 Python، و41 TS/TSX. يوجد 45 ملف اختبار للـBackend و40 ملف اختبار لخدمة AI.

| الجانب | الدليل |
| --- | --- |
| Architecture | ASP.NET Core 10 في أربع طبقات: Domain / Application / Infrastructure / Api. تطبيق Clean Architecture فعليًا وليس شكليًا. |
| نظام متعدد التقنيات | ASP.NET Core + FastAPI (Python) + Next.js frontend، وPostgreSQL 16 وQdrant داخل Docker، وOllama للاستدلال المحلي. |
| RAG يعمل فعليًا | Pipeline كامل: استخراج PDF → OCR → chunking → bge-m3 embeddings → Qdrant → hybrid retrieval → qwen2.5:7b → إجابات موثقة بالمصادر. 19 خدمة منفصلة في طبقة AI. |
| Arabic NLP | خدمات مخصصة: arabic_query_expansion وtext_quality_service وlanguage_service، مع فرع test/arabic-quality-gate. |
| Domain modelling | 11 كيانًا، وEnums صريحة منها DocumentStatusTransitions؛ أي state machine ممثلة بدل status strings عشوائية. |
| العملية الهندسية | 24 وثيقة تخطيط، CI workflow، وانضباط فروع main/dev. |
| مقاس لا مُدّعى | docs/runtime-verification.md يسجل تشغيلًا end-to-end حقيقيًا مع الأزمنة: رفع → Indexed خلال 32.6 ثانية، PDF من 35 صفحة و31,507 حرفًا، ويذكر النتائج غير الجيدة أيضًا. |

التقييم في الوثيقة: هذا أقوى أصل في البورتفوليو بفارق كبير. فهو يثبت تصميم الأنظمة الموزعة، وبنية AI، والاسترجاع متعدد اللغات، والانضباط في التحقق في الوقت نفسه. وثيقة runtime-verification.md خصوصًا — القياس بدل الادعاء — تستحق الظهور في الموقع.

القيد الذي يجب ذكره بصدق لا إخفاؤه: واجهة مساعد AI الخاصة بـSprints 5–7 لم تُبنَ بعد. RAG pipeline يعمل وتم التحقق منه، لكن ميزة المنتج المبنية فوقه غير مكتملة. يجب قول ذلك صراحة.

## 7.2 Restaurant_Management — مشروع داعم

مكتمل وموثق جيدًا. C# WinForms، .NET Framework 4.7.2، SQL Server. ثلاث طبقات (FM → PL → DAL)، stored procedures حصريًا، تقارير RDLC. 9 نماذج · 10 جداول · 37 stored procedures. واجهة عربية RTL.

يثبت مباشرة جانب تطبيقات سطح المكتب من التموضع، وهو جانب لا يغطيه مشروع AI. لذلك يُحتفظ به؛ فالمشروعان متكاملان وليسا مكررين.

ملاحظة: README عربي فقط. وبما أن الموقع افتراضيه الإنجليزية ويستهدف مسؤولي توظيف دوليين، فهناك حاجة إلى README إنجليزي. أما واجهة RTL العربية نفسها فهي دليل حقيقي على العمل متعدد اللغات في هذا المشروع.

## 7.3 مشكلة الظهور

تم جعل ai-autonomous-workspace عامًا مؤقتًا لهذا التقييم، والمقصود إعادته إلى private. وترى الوثيقة أن هذا يضعف دراسة الحالة بصورة جوهرية.

دراسة حالة تصف مستودعًا خاصًا لا يمكن التحقق منه تطلب من القارئ تصديق مطور غير معروف بشأن 598 ملفًا من العمل. ولشخص بلا سجل وظيفي يمكن الإشارة إليه، فإن الكود القابل للتحقق هو نفسه الاعتماد. الأرقام المقاسة في runtime-verification.md تفقد جزءًا كبيرًا من قوتها عندما لا يستطيع أحد فتح الملف.

التوصية الواردة في الوثيقة: جعل المستودع عامًا بصورة دائمة. وإذا كان هناك محتوى محدد يجب أن يبقى خاصًا، فالبدائل بالترتيب:

• مستودع عام مع main منسق: دمج حالة قابلة للعرض في main، مع إبقاء التجارب على الفروع. يحافظ على قابلية التحقق الكاملة.

• مستودع Showcase عام: جزء مختار يشمل وثائق Architecture وطبقة AI وruntime-verification.md. دليل جزئي وجهد متوسط.

• مستودع خاص + Case Study مفصلة + screenshots: الأضعف، ويُقبل فقط عند وجود سبب حقيقي مثل نية تجارية غير معلنة أو محتوى مرخّص أو credentials في التاريخ. كون المشروع غير مكتمل وحده ليس سببًا بحسب الوثيقة.

إذا كانت المشكلة هي secrets في git history، فترى الوثيقة أن ذلك قابل للحل ويستحق الحل عبر تدقيق التاريخ بدل إبقاء العمل مخفيًا.

# 8. معايير النجاح

يُعد المشروع مكتملًا عندما تكون المسارات الـ12 منشورة ومفهرسة، وتتحقق G1–G4 وG6، وتتم مراجعة اللغات الثلاث بواسطة متحدث كفء، وتجتاز جميع بوابات جودة CI في 09-cicd.md على فرع main.

# 9. القرارات المفتوحة

| # | القرار | الحالة | ما الذي يتوقف عليه |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | اسم الدومين وشراؤه | مفتوح — zeyadalnahdi.com موصى به | إغلاق Sprint 1 |
| D2 | ظهور Restaurant_Management | مفتوح — جعله عامًا موصى به | Sprint 2 |
| D3 | ظهور ai-autonomous-workspace (§7.3) | مفتوح — جعله عامًا دائمًا موصى به بقوة | Sprint 2؛ يحدد قوة دراسة الحالة |
| D4 | مراجع تركي متحدث أصلي | مفتوح | إغلاق Sprint 2 |
| D5 | المدينة التي ستُذكر علنًا | محسوم — Aksaray | — |

D5 محسوم: الموقع يذكر Aksaray. كلمات Geo التركية تستهدف Aksaray yazılım geliştirici، ولا يتم ادعاء أنقرة كموقع. إذا كان العمل عن بُعد أو الوظائف في أنقرة مقبولة، فالصياغة الصادقة هي: «مقيم في أق سراي — متاح للعمل عن بُعد وللفرص في أنقرة»، وبذلك تبقى كلمة أنقرة موجودة دون تحريف مكان الإقامة.